## Slide 1: インセプションデッキ
矢吹研Ａ班

## Slide 2
PM学科専用
闇キャンパスポータル

## Slide 3: 我々はなぜここにいるのか
ターゲットは千葉工業大学社会システム科学部PM学科生である。
従来のキャンパスポータルでは、必要な情報を手に入れるために手間がかかっていた。
「PM学科専用闇キャンパスポータル」システムではその
手間を省き、必要な情報をその場で提供させることを可能とする。

## Slide 4: エレベーターピッチ
従来の学生アプリでは、必要な情報を手に入れるために手間がかかる。
より情報を手身近に入手したい津田沼キャンパスに通う
千葉工大学社会システム科学部PM学科生向けの
「 PM学科専用闇キャンパスポータル」というプロダクトは、
Webサイトによって提供する。
これは情報を素早く入手することができ、これまでの学生アプリとは違って、リアルタイム且つ素早い情報収集力が備わっている。

## Slide 5
簡単に単位が取れる闇サイト！
リアルタイムで役に立つ！
履修の選択が容易！
今どんな状況なのかすぐにわかる！

## Slide 6: やることリスト
やること | やらないこと
・トップページを作成をする | ・他の学科の資料集め
・科目ごとの過去問・シラバスを表示する。 | 
・今までのPM実験の完成体を表示する。 | 
・必要な科目や単位の計算をする。 | 
・自分の今までの単位数を表示する。 | 
・資料集の時間割を表示する。 | 
やるかもしれない
・津田沼校舎の案内図を表示する。
・教養科目の空きを表示する。
・講師情報、それぞれの科目を取った学生の評価を表示する。
・資格情報を表示する。

## Slide 7: プロジェクトコミュニティ
千葉工業大学の学生
千葉工業大学の講師
矢吹研A班
シニア 矢吹先生
ユーザー 田隈先生

## Slide 8: 技術的な解決策の概要
採用する技術：
・プログラミング言語
PHP・MySQL
・プログラミング技法
・その他要素・技術
Webブラウザ
HTML,CSS
ウェブアプリケーションサーバー
Apache
SQL
PHP
データベースサーバ
HTTPプロトコル
MySQL

## Slide 9: 夜も眠れない問題
ファイルの紛失
メンバー間での衝突
期日、予算の超過
技術力不足
掲載データ不足
サーバーの故障

## Slide 10: 俺たちの“Aチーム”
人数 | 役割 | 氏名 | 強みや期待すること
１ | プロダクトオーナー | 近藤智之 | 開発チームを活用してプロダクトの価値を最大化する。ユーザーストーリーの項目の内容を関係者が理解できるように説明できる。
１ | スクラム マスター | 吉田和暉 | ユーザーストーリーの書き方をプロダクトオーナーや 開発チームに教える。プロダクトオーナーと開発チームの会話を促す。
３ | 開発チーム | 吉田和暉 赤岡武 竹内裕治 | 上下関係はない。作業を進めていく過程で個人が複数のことをできるようになる

## Slide 11: 期間を見極める
推測
レビュー・振り返り
構築
～11日
２日
リリース
１日
受入テスト

## Slide 12: トレードオフ・スライダー
 | 典型的なフォース
 | 機能をぜんぶ揃える(スコープ)
 | 予算内に収める(予算)
 | 期日を死守する(時間)
 | 高い品質、少ない欠陥(品質)
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
 | 上記以外で重要なこと
 | 見やすさ！
 | 便利さ！
 | 使いやすさ！
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
Notes: When push comes to shove, something has to give. Here we want to be clear on what that is.
On agile projects we flex on scope. But there could be others factors at play here so get ready to listen as you customer tells you which forces can bend (scope) and which are written in stone (usually budget).
Slider rules:
1. No two sliders can occupy the same level.
2. List other important project factors down below.

## Slide 13: 初回のリリースに必要なもの
3名、2週間、64万円
あくまで推測であって、確約するものではありません。
レビュー・振り返り
構築
～11日
２日
リリース
１日
受入テスト
Notes: Stakeholders are usually interested in two things:
How much is this going to cost.
When is it going to be done.
Here we do our best to answer those two questions so they can decide if the project is still worth doing by showing them what it’s going to take.